# 中国国际大学生创新大赛

# **********

# 商业计划书

# （参考格式）

（项目名称，一句话项目亮点，公司或团队名称+能够体现产品/技术/服务，更显专业化。如:中云智车—未来商用无人车行业定义者，不建议使用公司名作为项目名称，尤其没有注册公司的创意组项目

要点：1、品牌要响亮，容易记忆，与项目内容直接相关，而且能够给评委产生美好联想，积极向上，充满正能量；

2、项目全称与定位，要把项目是用什么技术或方法解决什么问题，解决到什么程度用一句话说清楚，要求定位准确，让评委一眼就能看到是做什么的？做到什么程度？）

项目名称：

团队名称：

参赛组别：       创意组

参赛省份：

所属高校：

# （注：本目录仅供参考，创作者可根据作品实际情况进行增减或调整）

目  录

一、项目概要	1

二、市场分析	1

（一）项目背景	1

（二）痛点分析	1

（三）市场规模	1

（四）项目机会	1

三、产品/服务	2

（一）产品/服务介绍	2

（二）技术路线	2

（三）项目创新	2

四、商业模式	2

（一）目标客户	2

（二）业务逻辑	3

（三）盈利模式	3

五、营销策略	3

（一）SWOT分析	3

（二）竞品分析	3

（三）营销体系	3

六、项目团队	4

（一）创始人	4

（二）核心团队	4

（三）组织管理	4

（四）指导教师	4

（五）专家顾问	4

七、发展规划	4

（一）项目落地执行	4

（二）业务规划	5

（三）财务预测	5

（四）融资规划	5

八、教育实效	5

（一）体现双创教育成果	5

（二）促进双创教育	6

（三）新文科教育成果	6

九、社会价值	7

（一）带动就业	7

（二）社会效益	7

十、附录	7

附录一 市场调研报告	7

附录二 佐证材料	7

一、项目概要

智阅教育是一款面向中学日常教学场景的 AI 作业批改与学情反馈平台，围绕“教师创建作业、学生自主提交、AI 批改分析、教师复核统计”的课堂闭环，提供作文批改、练习册逐题批改、班级统计、学生端查看反馈和后台运维检测等能力。项目当前已形成 Android 基座移动端、Spring Boot 后端、本机及服务器 MySQL 数据库、Web 管理后台的完整演示系统，具备从课程原型走向校园试点的基础。

项目要解决的核心问题，是中学教师在大量纸质作业与练习册场景下长期承担重复性批改、成绩整理和个体反馈工作，时间成本高、反馈滞后、学情数据难沉淀。传统拍照批改工具多以教师端上传为主，仍然把“采集作业”的负担留给教师；智阅教育新增学生端后，学生可用独立账号查看班级作业并自主上传图片，老师端同步看到未提交、批改中、已批改和失败状态，必要时也可为未提交学生代上传，从流程上减少教师拍照收集压力。

产品第一阶段以英语作文、语文写作、数学/综合练习册为主要场景：作文作业输出分数、维度反馈与教师最终分；练习册作业由教师先拍摄答案页生成结构化答案，再由学生上传多页作业，系统按题号范围给出逐题得分、知识点、反馈与总分。商业模式上，项目采用“免费额度体验 + 个人教师月度订阅 + 按量加购 + 学校/教研组版本”的递进路径，先从个人教师高频刚需切入，再扩展到学校级数据分析和教研管理。

表 1-1 项目核心信息概览

| 项目要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智阅教育：面向中学教师的 AI 作业批改与学情反馈平台 |
| 目标用户 | 初高中语文、数学、英语等学科教师，兼顾学生端自主提交与结果查看 |
| 核心场景 | 作文批改、练习册逐题批改、班级作业提交管理、成绩统计与知识点薄弱项分析 |
| 关键价值 | 减少教师拍照与批改时间，提升反馈速度，沉淀班级学情数据 |
| 当前形态 | Android 基座移动端 + Spring Boot 后端 + MySQL + Web 管理后台 |

二、市场分析

（一）项目背景

教育数字化已成为我国教育改革的重要方向。教育部自 2022 年启动国家教育数字化战略行动，国家智慧教育平台围绕学生学习、教师教学、学校治理和教育创新持续建设，说明数字技术正在从资源供给走向课堂教学的真实应用场景。与此同时，“双减”政策强调减轻学生过重作业负担，也要求学校提高作业设计、批改反馈与课后服务质量。作业不是简单减少数量，而是要提升质量、反馈效率与诊断价值。

从用户规模看，教育部《2023 年全国教育事业发展统计公报》显示，全国各级各类学历教育在校生约 2.91 亿人，专任教师约 1891.78 万人，其中义务教育阶段和普通高中阶段教师构成了中学作业批改工具的基础用户池。对单个教师而言，若每班 45 至 55 名学生、同时带 2 至 3 个班，作文、练习册和单元测试的批改量很容易形成每周数小时的重复劳动。

（二）痛点分析

表 2-1 中学日常作业批改痛点

| 痛点 | 具体表现 | 对教学的影响 |
| --- | --- | --- |
| 批改耗时长 | 作文、解答题、练习册需要逐份阅读与圈改，教师课后时间被大量占用。 | 教师难以把精力投入备课、个别辅导和教学反思。 |
| 反馈周期慢 | 纸质作业通常隔天甚至数天后返还，学生错因记忆已经减弱。 | 错题纠正不及时，学习闭环被拉长。 |
| 数据难沉淀 | 练习册批改结果多停留在纸面勾叉，题目得分和知识点弱项无法自动统计。 | 班级共性问题难以被量化发现，精准讲评成本高。 |
| 采集负担仍在教师端 | 若所有作业都由教师拍照上传，AI 批改工具只是替代部分评分，未减少收作业与拍照工作。 | 教师使用门槛上升，持续使用意愿下降。 |

资料来源：项目团队基于中学作业流程调研和原型系统试用场景整理。

（三）目标市场与用户画像

智阅教育的首批目标用户不是直接面向全校采购，而是面向个人教师和小型教研组。个人教师的决策链条短，只要产品能明显节省时间、反馈准确且价格低于教师时间价值，就有机会形成快速试用和口碑传播。随后再以班级数据统计、学校统一账号、教研组共用题库等能力切入学校版本。

表 2-2 目标用户分层

| 用户层级 | 典型需求 | 付费/采购逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 个人教师 | 快速批改作文和练习册、查看班级提交状态、导出成绩。 | 低价月付或按量购买，重视易用性和批改效果。 |
| 教研组/备课组 | 统一作业模板、共享答案页、汇总同年级薄弱知识点。 | 多人共用套餐，关注协作效率和数据对比。 |
| 学校/培训机构 | 统一账号管理、数据看板、隐私合规、服务稳定性。 | 按班级或学生数采购，关注安全、运维和售后。 |

（四）市场机会

现有作业平台大多侧重题库、在线作业或学校级集采，个人教师能够低门槛购买、马上用于纸质作业批改的工具仍有空间。智阅教育的机会在于避开重平台建设，先抓住“纸质作业仍大量存在、教师又希望得到数字化反馈”的过渡场景，以手机拍照和学生端自提交作为最低成本入口，把作业图片转化为可统计、可复盘、可导出的教学数据。

三、产品/服务

（一）产品架构

智阅教育由教师端、学生端、后端批改服务和后台管理页组成。教师端负责创建班级、维护学生账号、发布作业、查看提交状态、代上传未交作业、确认最终分和查看统计；学生端负责接收班级作业、上传单页或多页图片、查看批改进度与结果；后端负责认证、作业管理、文件存储、OCR/视觉识别、AI 评分、异步状态更新和数据统计；后台管理页用于演示期间检查 AI/OCR 配置、上传目录、候选 IP 和服务状态。

表 3-1 产品功能模块

| 模块 | 主要功能 | 商业价值 |
| --- | --- | --- |
| 教师端 | 创建作业、学生/班级管理、批改状态看板、教师最终分、统计导出。 | 覆盖教师高频工作流，是付费转化核心入口。 |
| 学生端 | 账号登录、查看班级作业、上传作文或练习册、多页提交、查看结果。 | 把上传工作从教师端分摊到学生端，提升产品实际节省时间的能力。 |
| AI 批改服务 | 作文评分、练习册答案解析、学生作答解析、逐题比对、知识点反馈。 | 形成产品技术壁垒和可持续增值服务。 |
| 统计后台 | 提交人数、未交人数、批改中人数、平均分、弱项知识点、逐学生成绩。 | 从“批改工具”升级为“教学诊断工具”。 |

（二）核心流程

教师创建作业时选择作文或练习册类型。作文作业填写题目、要求和总分，学生或教师上传图片后系统输出评分与评语；练习册作业还需填写学科、题号范围、总分并上传答案页，系统先生成结构化答案，再批改学生提交的多页作业。整个流程保留教师最终确认权，AI 分数用于提高效率，最终成绩以教师确认分优先。

学生提交后，教师端可看到“正在批改”的状态提示和进度标识，避免误以为系统卡住；批改失败时展示失败原因，便于教师或学生重新上传。未提交学生仍允许教师代上传，兼顾课堂真实情况中设备不足、学生漏交或纸质作业集中收取等场景。

（三）技术与创新点

项目的技术路线是“图片采集—文件存储—OCR/视觉理解—大模型评分—结构化结果—进度轮询—统计展示”。作文场景侧重文本识别、维度评分和评语生成；练习册场景侧重答案页解析、学生作答提取、逐题比对、知识点归因和总分汇总。相较只做文本作文批改的产品，练习册多页上传和逐题知识点反馈更贴近日常作业批改。

表 3-2 项目创新点

| 创新点 | 说明 |
| --- | --- |
| 学生端自提交 | 学生按账号查看自己班级作业并上传作业图片，教师无需逐个拍照收集。 |
| 练习册答案页建标准答案 | 教师拍摄答案页即可生成结构化答案，降低维护题库的前期成本。 |
| 逐题得分与知识点反馈 | 练习册结果不只给总分，还返回每题得分、错因和知识点。 |
| 教师最终分优先 | AI 提供初评，教师可复核确认，符合课堂评价责任边界。 |
| 演示友好的稳定闭环 | Android 基座、本机/服务器 MySQL、后台检测页和账号体系形成可展示闭环。 |

四、商业模式

（一）价值主张

智阅教育的价值主张可以概括为：用低成本 AI 批改帮助教师节省重复劳动，用学生端自提交降低作业采集负担，用结构化统计把纸质作业转化为可分析的班级学情。其本质不是替代教师，而是把教师从重复阅读、计分和录入中解放出来，让教师把判断力用于讲评设计、个别辅导和最终评价。

（二）收费设计

表 4-1 推荐收费模型

| 套餐 | 价格建议 | 服务内容 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费试用 | 0 元 | 新教师赠送基础批改额度，体验作文和练习册流程。 | 首次接触用户 |
| 个人版 | 29 元/月起 | 固定批改额度、学生端账号、基础统计。 | 1 名教师、1 至 2 个班 |
| 专业版 | 59 元/月起 | 更多额度、批量上传、统计导出、练习册增强。 | 多班级任课教师 |
| 教研组版 | 按教师数/班级数报价 | 共享答案页、年级统计、统一管理。 | 备课组、培训机构 |
| 学校版 | 项目制或年费 | 私有化/专属部署、账号管理、数据看板、运维支持。 | 学校采购 |

（三）单位经济模型

从成本侧看，单次批改主要由图片存储、OCR/视觉识别和大模型调用构成。以原型阶段估算，单次批改综合成本约为 0.05 元至 0.15 元；若个人版每月 200 次额度定价 29 元，收入可覆盖推理成本并留下产品研发、运维和服务空间。更重要的是，教师节省的时间价值明显高于月费：若每周节省 5 小时，按每小时 100 元的机会成本计算，月度节省价值约为 2000 元，29 元月费具有较强的价格接受度。

表 4-2 收入测算示例

| 阶段 | 付费用户数 | 客单价假设 | 月收入估算 | 经营重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试点期 | 100 人 | 29 元/月 | 约 2900 元 | 验证批改准确率和续费意愿 |
| 增长期 | 1000 人 | 29 至 59 元/月 | 约 2.9 万至 5.9 万元 | 优化获客渠道和客服流程 |
| 规模期 | 10000 人 | 29 至 59 元/月 | 约 29 万至 59 万元 | 建立学校版与渠道合作 |

注：以上为商业计划测算，不代表已实现收入；实际收入取决于批改准确率、获客成本、留存率和 API 成本。

五、营销策略

（一）竞争分析

表 5-1 竞品与差异化分析

| 对象 | 主要特点 | 智阅教育差异化 |
| --- | --- | --- |
| 批改网等作文类工具 | 英语作文批改能力较成熟，常以学校场景为主。 | 扩展到语文写作、数学/练习册场景，并服务个人教师低门槛使用。 |
| 智学网等校园平台 | 学校统一采购，系统能力完整但个人教师难以独立开通。 | 先做轻量移动端和个人订阅，缩短决策链条。 |
| 在线作业/题库平台 | 适合线上题目和标准化选择题，依赖题库录入。 | 面向现实中的纸质作业和练习册，拍照即可进入批改流程。 |
| 人工批改 | 准确、灵活，但耗时高且数据沉淀弱。 | AI 完成初评和统计，教师保留最终确认权。 |

（二）获客路径

项目初期应采用低成本、强反馈的获客方式：一是邀请身边教师和实习学校开展小范围试用，重点观察真实上传图片质量、批改结果接受度和教师复核习惯；二是在小红书、抖音、知乎、教师社群发布“批改前后对比”“练习册逐题统计”等案例内容，用真实场景展示节省时间；三是与教培机构和学校备课组合作，选取一个年级或一个学科进行试点，用统计报告证明价值。

（三）转化与留存

商业转化不宜只强调“AI 很先进”，而应强调“本周作业能少花多少时间、讲评能更有依据”。免费试用额度用于降低首次体验门槛；个人版订阅用于覆盖高频教师；教研组版和学校版则通过统一账号、导出报表、知识点薄弱项分析和隐私部署形成更高客单价。留存的关键指标包括月活教师数、月均批改次数、学生提交率、教师确认最终分比例、作业统计页打开次数和续费率。

六、项目团队

（一）团队组成

项目团队以计算机与教育应用交叉能力为核心，围绕产品设计、后端研发、移动端开发、AI 提示词与批改评测、市场调研和教学试点形成分工。当前文档保留团队成员姓名、学院、专业、联系方式等参赛信息的可填写空间，便于后续根据报名材料补齐。

表 6-1 团队分工建议

| 角色 | 主要职责 | 需补充信息 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 统筹产品方向、比赛答辩、试点沟通和商业模式设计。 | 姓名、专业、联系方式 |
| 后端负责人 | 负责 Spring Boot 服务、数据库、鉴权、上传和批改流程。 | 姓名、技术特长 |
| 前端负责人 | 负责 uni-app 教师端、学生端和 Android 基座适配。 | 姓名、技术特长 |
| AI 评测负责人 | 负责作文和练习册提示词、批改质量评测、失败样例复盘。 | 姓名、学科背景 |
| 市场与教学试点负责人 | 负责教师访谈、试用反馈、竞品分析和商业计划更新。 | 姓名、资源渠道 |

（二）团队优势

团队优势在于已经完成可运行原型，而不是停留在概念阶段。系统具备教师账号、学生账号、作业发布、学生提交、AI 批改、教师查看统计、后台检测和服务器部署等真实链路，能够在答辩和试点中直接演示。与纯商业设想相比，项目更容易通过真实使用反馈验证产品假设，并快速迭代功能。

七、发展规划

（一）阶段目标

表 7-1 项目发展路线

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原型完善期 | 0 至 1 个月 | 稳定教师端、学生端、作文和练习册批改闭环，完善演示账号与后台检测。 | 完成 3 个学科、2 类作业的可演示流程 |
| 试点验证期 | 1 至 3 个月 | 邀请 5 至 10 位真实教师使用，收集批改准确率和体验反馈。 | 周留存、批改满意度、失败率 |
| 收费启动期 | 3 至 6 个月 | 上线云端版本、额度体系、支付能力和基础客服流程。 | 获得首批付费教师和复购记录 |
| 增长扩展期 | 6 至 12 个月 | 强化练习册题型、统计导出、教研组共享和学校版管理。 | 形成教研组试点和渠道合作 |
| 规模化运营期 | 12 个月后 | 建设更完善的数据安全、隐私合规、模型评测和私有化部署能力。 | 学校级采购与长期服务合同 |

（二）风险与应对

表 7-2 风险应对

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 批改准确率不足 | 复杂手写体、拍照模糊、多题混排导致识别错误。 | 建立失败样例库，优化拍照提示、答案页解析和教师复核机制。 |
| 教育数据安全风险 | 学生作业图片、姓名、成绩涉及隐私。 | 上线前补充脱敏、鉴权、私有存储、访问审计和密钥管理。 |
| 获客周期较长 | 学校采购流程慢，个人教师付费习惯需培养。 | 先做个人教师和教研组试点，用低价订阅与案例传播降低门槛。 |
| API 成本波动 | 模型调用量增加后成本不可控。 | 引入额度体系、缓存复用、模型分层调用和成本监控。 |

八、教育实效

（一）对教师教学的促进

智阅教育能把教师从重复性批改中释放出来，使其把更多时间投入作业设计、课堂讲评和个别辅导。系统统计提交人数、未交人数、批改中人数、平均分和知识点薄弱项，帮助教师快速判断本次作业的共性问题，形成“布置—提交—批改—分析—讲评”的闭环。

（二）对学生学习的促进

学生端让学生能够更快看到批改结果和反馈，不必等待教师集中返还纸质作业。练习册逐题结果能够指出具体错题、得分和相关知识点，帮助学生从“知道错了”进一步走向“知道错在哪里”。在教师复核机制下，AI 反馈与教师判断相结合，有利于提升反馈的及时性与可信度。

（三）对创新创业教育的促进

本项目将人工智能、软件工程、教育场景和商业验证结合起来，体现了以真实问题驱动创新创业训练的特点。团队不仅完成技术系统，还围绕用户痛点、定价模型、竞品差异、试点路径和风险治理进行商业设计，具备从课程项目成长为校园试点产品的实践价值。

九、社会价值

（一）促进教师减负与教学质量提升

作业批改是教师工作中高频、刚性且耗时的环节。智阅教育通过 AI 初评和学生自提交机制减少重复劳动，使教师能够把精力用于更具创造性的教学活动。对学校而言，系统化统计也有助于发现班级共性问题，提升作业讲评和教学改进的针对性。

（二）推动教育数字化公平应用

项目以手机拍照和轻量 Web/移动端为入口，不要求学校先建设复杂硬件或完整题库，适合资源一般的学校和普通教师低成本尝试教育数字化。若后续形成区域化或学校版服务，可通过统一部署、低价套餐和教师培训降低数字工具使用门槛，让更多教师和学生享受到智能反馈带来的效率提升。

（三）形成可持续创新创业样本

智阅教育的商业价值不只在于软件收费，也在于探索“AI + 教育”从演示系统走向真实课堂的路径。项目坚持从个人教师的小需求出发，先验证批改质量、节省时间和续费意愿，再逐步扩展到教研组和学校版本，符合低成本试错、持续迭代和可持续经营的创新创业逻辑。

十、附录

（一）关键指标设计

表 10-1 后续试点应重点跟踪的指标

| 指标类别 | 指标名称 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 使用活跃 | 周活教师数、月均批改次数、学生提交率 | 判断产品是否融入真实教学流程。 |
| 批改质量 | 教师修改分差、重批率、失败率、满意度 | 判断 AI 结果是否达到可用水平。 |
| 商业转化 | 试用转付费率、续费率、客单价、获客成本 | 判断商业模式是否成立。 |
| 教学价值 | 平均反馈时长、薄弱知识点命中率、讲评使用次数 | 判断产品是否真正提升教学效率。 |

（二）安卓 App 运行截图占位

说明：以下表格用于预留 Android 基座运行截图位置。后续截图时建议统一使用同一台手机或模拟器比例，优先展示真实登录、作业创建、学生提交、批改中、结果页和统计页，保证评委能快速看到产品闭环。

表 10-2 安卓 App 运行截图占位表

| 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-1 教师端登录页 展示账号密码登录入口，页面不出现服务器地址输入栏。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 | 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-2 教师端首页/作业看板 展示作业概览、额度或快捷入口，体现教师端主工作台。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 |
| --- | --- |
| 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-3 教师创建练习册作业 展示作文/练习册切换、班级、题号范围、答案页上传。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 | 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-4 教师端作业详情 展示学生提交状态、未提交、批改中转圈提示和老师代上传入口。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 |
| 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-5 学生端作业列表 展示学生账号登录后按所属班级自动接收作业。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 | 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-6 学生端多页作业上传 展示练习册多图选择、上传确认和提交按钮。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 |
| 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-7 学生端批改中页面 展示进度轮询、正在批改状态和等待反馈。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 | 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-8 学生端批改结果 展示总分、逐题得分、知识点、简短反馈。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 |
| 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-9 教师端作业统计页 展示提交人数、未交人数、批改中人数、平均分、薄弱知识点。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 | 【安卓 App 运行截图占位】 图 10-10 后台检测页 展示 AI/OCR 配置、候选 IP、上传目录和服务状态。 后续将截图粘贴到本格内，并保留图题编号。 |

（三）参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 2023年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. 2024-10-24. https://hudong.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202410/t20241024_1159002.html

[2] 中华人民共和国教育部. 教育部举行国家智慧教育平台启动仪式[EB/OL]. 2022-03-28. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202203/t20220328_611461.html

[3] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见[EB/OL]. 2021-07-24. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202107/t20210724_546566.html

[4] 中华人民共和国教育部科学技术与信息化司. 一年来推进教育数字化总体情况[EB/OL]. 2023-02-09. https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2606/2023/cfh_0209/cailiao/202302/t20230209_1043125.html

[5] 智阅教育项目团队. 项目需求分析、原型系统与商业价值分析资料[Z]. 2026.